TERMO DE ABERTURA DO PROJETO

Resumo do projeto

| Nome: | Sistema de Gestão de estoque |
| --- | --- |
| Data: | 04/10/2024 |
| Stakeholders: | Patrocinador: Sua Pizza -suapizza@email.com Gerente do projeto: Deyvid Augusto Equipe de cozinha: Marco Antônio - marcoantonio@email.com Gerente: José Silva - josesilva@email.com Clientes: Usuários finais do sistema |
| Versão: | 1.0 |
| Descrição do projeto: | Banco de dados para gerenciar o estoque de uma pizzaria |
| Justificativa do projeto: | A necessidade de um banco de dados integrado a pizzaria vem crescendo a cada dia, o aumento de pedidos diários e a quantidade de ingredientes necessários vem aumentando exponencialmente. Os dados de clientes, pedidos e números de itens no estoque são armazenados de maneira dispersa, resultando em erros, atrasos nos pedidos e falta de ingredientes. |
| Equipe do Projeto: | Deyvid Augusto Anderson de Matos |
| Objetivos: | Desenvolver um sistema para organizar e gerenciar o estoque Facilitar o gerenciamento do estoque Melhorar a experiência do cliente Aumentar a eficiência |

| Escopo: | Levantamento de requisitos. Modelagem e design do banco de dados. Implementação da infraestrutura do banco de dados. Treinamento da equipe no uso e manutenção do sistema. |
| --- | --- |
| Cronograma: | Levantamento de Requisitos: 01/10/2024 a 18/10/2024 Modelagem de Dados: 21/10/2024 a 08/11/2024 Desenvolvimento: 11/11/2024 a 29/11/2024 Testes: 02/12/2024 a 06/12/2024 Treinamento: 09/12/2024 a 11/12/2024 Implantação: 12/12/2024 |
| Orçamento: | Custo total estimado para a execução do projeto: R$ 175.750,00 incluindo: Desenvolvimento: R$160.000,00 Suporte e Manutenção 12 meses - Free Suporte e Manutenção: R$ 2.000,00 mensal Treinamento: R$15.000,00 Infraestrutura: R$ 750,00 Mensal |
| Riscos: | Resistencia à mudança: A equipe pode ter dificuldade em se adaptar ao novo sistema. Atrasos na entrega: Mudanças nos requisitos podem atrasar o cronograma. Falhas na Integração: Integração com sistemas existentes pode apresentar desafios técnicos |

| Critérios de Sucesso: | O banco de dados deve ser implantado dentro do cronograma e orçamento previstos. A equipe deve ser treinada e demonstrar proficiência no uso do sistema Relatórios devem ser gerados sem erros e em tempo hábil |
| --- | --- |
| Entregáveis: | Modelo de Entidades e Relacionamentos Modela Conceitual - Funcionalidades do Sistema Modelo Físico - Scripts SQL |